

Plan de Proyecto

Kairos

NexTech

Centurión Valeria, Escalante Guillermo, Maldonado Agustina, Mendez Florencia, Ulloa Gonzalo.

**

**



**Tabla de contenido**

[**Introducción 4**](#_o9mppzkmccco)

[*Alcance del Proyecto 4*](#_f8me94scg3g)

[*Entregables del Proyecto 4*](#_3adm7ecil4hp)

[*Estrategia de evolución del Plan 4*](#_q86gllly8fua)

[**Organización del Proyecto 5**](#_zb7c248uafsi)

[*Modelo de Proceso 5*](#_xxvr0pukobte)

[*Estructura Organizacional 5*](#_gfj74wbvim77)

[*Interfaces e Interacciones 7*](#_ay6vn1kb7fx)

[*Responsables 7*](#_ha8y4hqg5ola)

[**Proceso de Gestión**](#_3xdqs6llckws) **8**

[*Objetivos y Prioridades de Gestión*](#_16gadka4r2n3) *8*

[*Gestión de Riesgos 8*](#_gkc8iqblfatq)

[*Recursos*](#_teyq0idf2zag) *8*

[**Proceso técnico 9**](#_a84chmu5oynm)

[*Procedimientos técnicos, herramientas y tecnologías 9*](#_9i2a06lfadec)

[*Documentación de software 9*](#_xrtvjkqnszoa)

[*Funciones de soporte 9*](#_ijmm8moqndlu)

Plan de Proyecto

**Introducción**

El proyecto Kairos busca proporcionar a los estudiantes y docentes de las carreras de Analista de Sistemas y Licenciatura en Sistemas de la UNPA-UARG, una herramienta unificada para la planificación de tareas, el registro de tiempos y la generación de reportes que permitan comparar lo planificado con lo efectivamente realizado. En la actualidad, existen en el mercado herramientas que cumplen estas funciones de forma separada o parcial, pero ninguna las integra en un mismo sistema adaptado al contexto académico. Kairos surge para suplir esa necesidad, ofreciendo una solución integral, simple y accesible.

**Alcance del Proyecto**

El alcance del proyecto incluye el desarrollo de un sistema que abarque las siguientes funcionalidades:

* Planificación de proyectos académicos mediante la definición de tareas y asignación de responsables.
* Registro de tiempos de dedicación por tarea y por integrante del equipo.
* Generación de reportes comparativos entre tiempos planificados y tiempos reales.
* Panel de control para líderes de equipo que facilite el seguimiento de los proyectos.

**Entregables del Proyecto**

Todos los entregables del proyecto deberán cumplir con las siguientes condiciones de satisfacción:

* No poseer faltas de ortografía
* Cada sección de un documento debe estar completa (en caso que se cuente con toda la información necesaria para completarla)
* Mantener el formato de documentación

| **Identificación Entregable** | **Fecha de Entrega** | **Lugar de Entrega** |
| --- | --- | --- |
| Propuesta de Desarrollo - Kairos - NexTech | 09/09/2025 | Unpabimodal, GitHub |
| Plan de Proyecto - Kairos - NexTech | 09/09/2025 | Unpabimodal, GitHub |
| Plan SQA - Kairos - NexTech | 09/09/2025 - 19/09/2025 | Unpabimodal, GitHub |
| Plan de Iteración E1 - Kairos - NexTech | 09/09/2025 | Unpabimodal, GitHub |
| Plan de Gestión de Configuración - Kairos - NexTech | 09/09/2025 | Unpabimodal, GitHub |
| Plan de Gestión de Riesgos - Kairos - NexTech | 12/09/2025 | Unpabimodal, GitHub |
| Plan de Estimación - Kairos - NexTech | 12/09/2025 | Unpabimodal, GitHub |
| Herramientas y Tecnologías - Kairos - NexTech | 16/09/2025 | Unpabimodal, GitHub |
| Especificación de Requerimientos - Kairos - NexTech | 19/09/2025 | Unpabimodal, GitHub |
| Plan de Iteración E2 - Kairos - NexTech | 09/09/2025 | Unpabimodal, GitHub |

**Estrategia de evolución del Plan**

* El seguimiento y las modificaciones del Plan de Proyecto estarán a cargo del líder de proyecto, quien será responsable de monitorear que se cumplan los plazos y objetivos.
* Las revisiones se realizarán al inicio de cada fase y también cuando surjan imprevistos que requieran ajustes.
* Los cambios serán analizados en conjunto por el equipo, considerando su impacto en tiempos, recursos y entregables. Para que tengan validez, deberán contar con la aprobación de todo el grupo de desarrollo.
* Una vez aprobados, los cambios se incorporarán al documento oficial, se subirán en el repositorio del proyecto y se informarán al equipo a través del grupo de WhatsApp.


**Organización del Proyecto**

**Modelo de Proceso**

Kairos seguirá el modelo de proceso PSI, el cual es un modelo iterativo e incremental.

**Estructura Organizacional**

| **ROL** | **PERSONA/S** |
| --- | --- |
| Líder del proyecto | Ulloa, Gonzalo |
| Administrador de configuraciones | Ulloa, Gonzalo |
| Documentador - Diseñador - Gerente/Analista de calidad | Maldonado, Agustina  Mendez, Florencia |
| Analista | Centurión, Valeria  Escalante, Guillermo |
| Programador | Centurión, Valeria  Escalante, Guillermo |
| Tester | Ulloa, Gonzalo |



**Interfaces e Interacciones**

| **Actividad** | **Responsable** | **Involucrados** |
| --- | --- | --- |
| Gestión de configuración | Ulloa, Gonzalo | Todos los integrantes |
| Gestión/Analista de calidad | Mendez, Florencia  Maldonado, Agustina | Todos los integrantes |
| Validación | Ulloa, Gonzalo | Todos los integrantes |
| Verificación | Ulloa, Gonzalo | Todos los integrantes |

**Responsables**

En esta sección se presentan las actividades principales del proyecto junto con sus responsables e integrantes involucrados.

| **Identificación** | **Descripción** | **Responsable** | **Involucrados** |
| --- | --- | --- | --- |
| RQS 1 | Relevar y especificar requerimientos | Centurión, Valeria (Analista)  Escalante, Guillermo (Analista) | Todos los integrantes |
| D1 | Diseñar el sistema y la interfaz | Maldonado, Agustina / Mendez, Florencia (Documentación y Diseño) | Todos los integrantes |
| I1 | Implementar casos de uso | Escalante, Guillermo / Centurión, Valeria (Programadores) | Todos los integrantes |
| P1 | Planificar pruebas de software | Mendez, Florencia / Maldonado, Agustina (Gerente/Analista de Calidad) | Todos los integrantes |
| P2 | Ejecutar casos de prueba | Ulloa, Gonzalo (Tester) | Todos los integrantes |
| C1 | Gestionar configuración y control de versiones | Ulloa, Gonzalo (Administrador de Configuración) | Todos los integrantes |
| E1 | Realizar estimaciones iniciales | Ulloa, Gonzalo (Líder del Proyecto) | Todos los integrantes |

**Proceso de Gestión  
Objetivos y Prioridades de Gestión**

La gestión de proyectos implica organizar y aplicar conocimientos, habilidades y herramientas para cumplir con los objetivos y expectativas del proyecto.

El propósito principal es asegurar un seguimiento constante del proyecto durante su desarrollo, garantizando que se cumpla la planificación establecida y se puedan tomar decisiones oportunas.

Las actividades esenciales para lograr esto incluyen:

* Planificar y controlar el progreso del proyecto.
* Realizar estimaciones y medir el desempeño.
* Identificar y gestionar riesgos.
* Registrar el tiempo dedicado a cada tarea.
* Mantener comunicación con el cliente mediante reuniones y entrevistas.
* Evaluar y ajustar el plan de proyecto según sea necesario.
* Presentar los avances y resultados obtenidos.

**Gestión de Riesgos**

Para realizar la gestión de riesgos se hará uso de la plantilla de identificación, evaluación y análisis de riesgos utilizada en la metodología PSI. Como así también, el sistema para gestión de riesgos Vesta Risk Manager.

**Recursos**

El equipo está compuesto de 5 personas, las cuales son responsables de:

* Requerimientos: Centurión, Valeria - Escalante, Guillermo
* Diseño: Maldonado, Agustina - Mendez, Florencia
* Verificación: Ulloa, Gonzalo
* Gestión de Configuración: Ulloa, Gonzalo
* Gestión de proyecto: Todos los integrantes del equipo.
* Gestión de Calidad: Maldonado, Agustina - Mendez, Florencia
* Comunicación: Todos los integrantes del equipo.

**Inventario**

Cada integrante posee notebook, celular, tiempo para poder reunirse de forma presencial o para responder mensajes importantes en el grupo de Whatsapp del equipo.

**Proceso técnico**

**Procedimientos técnicos, herramientas y tecnologías**

Los procedimientos técnicos, herramientas y tecnologías de Kairos se definirán en una próxima versión de este documento.

**Documentación de software**

La documentación se realizará de acuerdo a las plantillas de documentos definidos en el Modelo de Proceso para el desarrollo de software con Kairos, definido anteriormente.

**Funciones de soporte**

Referencia a los documentos de: Plan de Gestión de Configuración, Plan SQA, Plan de Verificación