

Propuesta de Desarrollo

Kairos

NexTech

Centurión Valeria, Escalante Guillermo, Maldonado Agustina, Mendez Florencia, Ulloa Gonzalo.

**

**



**Tabla de contenido**

[**Introducción 4**](#_kg9jvkkhxu5d)

[*Propósito 4*](#_3d022d4vkn3v)

[*Alcance 4*](#_7wp4e8n8oavl)

[*Panorama General 4*](#_klvprnu54g30)

[**Información General 4**](#_8wzl7t6co72y)

[*Grupo de desarrollo: 4*](#_v8cxcc8a2ohh)

[*Domicilio legal: 4*](#_fvk3d9u5mvnw)

[*Actividad Principal del Equipo de Trabajo: 4*](#_b919g2gnd7kl)

[*Antecedentes Vinculados a la Temática 5*](#_n0p9m9lpd0hj)

[**Propuesta 5**](#_2trtkbmpe1i1)

[*Análisis Técnico 5*](#_y6qzyxtbfrc0)

[Definición de problema: 5](#_r9t6ppu4f7pz)

[Características actuales del sistema 5](#_68otjuogggaw)

[Descripción de procesos actuales 5](#_x7htdotgsm3o)

[Requisitos detectados 5](#_pnvm71g4v6ha)

[*Propuesta Técnica 6*](#_ujv0vk1d9t4w)

[Casos de uso 6](#_zzklo1r1j76)

[*Planificación Estimada 6*](#_q3ahti7eu14y)

[**Propuesta Económica 6**](#_plh4azno0pu9)

[**Anexos 6**](#_5q4cq9tpwnjs)

[*Entrevistas 7*](#_7g3f1ur9e2es)

[*Comentarios 7*](#_d5aljo7vpw6g)

[*Otros 7*](#_doc92jrbnz5i)

Propuesta de Desarrollo

**Introducción**

El documento presente tiene cómo objetivo describir la propuesta de desarrollo de un sistema de Planificación y Registro de Tiempos, cuyo propósito es dar apoyo a los equipos de desarrollo conformado por estudiantes con una herramienta sencilla de utilizar, qué permite organizar tareas, crearlas, estimar y registrar tiempos, así cómo también generar reportes y planificar proyectos **Propósito**

El propósito de la propuesta es el desarrollo de un sistema de Planificación y Registro de Tiempos qué ayude a organizar y controlar las tareas de los equipos de software, con el ánimo de mejorar la eficiencia y el aprendizaje en los proyectos.

**Alcance**

El alcance del presente documento abarca la propuesta de desarrollo del sistema de Planificación y Registro de Tiempos, incluyendo un análisis técnico acompañado de una propuesta técnica, así cómo también, establecer las características principales del producto a desarrollar, los beneficios, las metas a lograr, requisitos funcionales y no funcionales identificados.

Finalmente, una vez redactada y presentada la propuesta de desarrollo, se espera establecer las bases que servirán para la validación y aprobación del proyecto.

**Panorama General**

El contenido a presentar y la organización del mismo presente en este Documento, será de la siguiente manera:

**Introducción**: En primer lugar se describe el propósito y alcance de la propuesta de desarrollo, las características generales del producto, los antecedentes y requisitos detectados.

**Propuestas**: Se procede a establecer la propuesta técnica, la planificación estimada y la propuesta económica.

**Anexos**: Finalizando, se incluirá la sección de anexos con referencias a entrevistas (si las hubiese), referencias y comentarios (opcionales) para el desarrollo del sistema.

**Acrónimos**

**UARGFlow**: Sistema de autenticación utilizado por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) UARG.

**Definiciones**

* **Dashboard:** tablero visual con información clave del proyecto.
* **PSI**: El Proceso PSI es un marco de trabajo basado en el Proceso Unificado para el Desarrollo de Software. Se caracteriza por estar dirigido por Casos de Uso, centrado en la arquitectura y por ser iterativo e incremental.

**Información General**

**Grupo de desarrollo:**

El grupo qué se encargará de desarrollar el sistema sobre planificación y registro de tiempos está compuesto por:

* **C**enturión Valeria, este miembro estará a cargo del rol de Analista y Programador.
* **E**scalante Guillermo, este miembro estará a cargo del rol de Analista y Programador.
* **M**aldonado Agustina, este miembro estará a cargo del rol de Diseñador y Documentador.
* **M**endez Florencia, este miembro estará a cargo del rol de Diseñador, Documentador y Gerente de Calidad.
* **U**lloa Gonzalo, este miembro estará a cargo del rol de Líder de Proyecto, Administrador de configuración y Tester (Gestor de Pruebas).

**Actividad Principal del Equipo de Trabajo:**

Las actividades en las que el grupo de trabajo se encuentra abocado en la actualidad es el desarrollo del sistema Kairos, un proyecto realizado durante la cursada de la asignatura Laboratorio de desarrollo de software en las carreras Analista de sistema y Licenciatura en sistemas de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral con sede en la localidad de Rio Gallegos, el cual consiste en desarrollo de una herramienta para la planificación y registros de tiempos en los proyectos académicos (o de otra área qué le resulte relevante). El propósito del proyecto Kairos es poder aplicar las metodologías adquiridas en la carrera sobre la ingeniería de software para construir un sistema capaz de facilitar y optimizar las etapas de planificación qué surgen al inicio de un Proceso de Desarrollo de Software, así cómo también permitir el registro a tiempo real qué conlleva una tarea qué se encuentre dentro de una etapa/fase/iteración de la Planificación, considerando estas dos actividades cómo partes fundamentales para poder obtener una buena Gestión de Proyectos y lograr productos de calidad.

El equipo de desarrollo está utilizando el PSI para garantizar la calidad del producto final. En esta se realizan etapas como, relevamiento de requerimientos, entendimiento del modelo de negocio, definición de la arquitectura del sistema, etc

**Antecedentes Vinculados a la Temática**

Durante el desarrollo del proyecto, se pide a los alumnos de la asignatura ‘Laboratorio de Desarrollo de Software’, planificar las actividades que deben realizarse en las distintas etapas del mismo, de manera que puedan organizarse, distribuir tareas, realizar estimaciones y registrar los tiempos que lleva cumplir con cada actividad planificada. Al no haber un método definido para hacerlo, los estudiantes utilizan una variedad de herramientas de software que no cuentan con todas las funcionalidades necesarias de manera unificada, cómo lo son alguna de ellas: Toggl Track, Clockify, Notion, Jira, etc.

**Propuesta**

La presente propuesta consiste en el desarrollo de un sistema de Planificación y Registro de Tiempos, orientado a equipos de estudiantes que participan en proyectos de software en el marco de la materia Laboratorio de Desarrollo. El sistema permitirá planificar tareas, registrar tiempos estimados y reales, visualizar reportes comparativos y generar alertas ante retrasos, brindando así un soporte integral tanto para los integrantes como para el líder del equipo.

El proyecto será llevado adelante por el grupo de desarrollo **NexTech**, conformado por Centurión Valeria, Escalante Guillermo, Maldonado Agustina, Méndez Florencia y Ulloa Gonzalo, quienes se encargarán de todas las etapas: análisis, diseño, implementación y pruebas, así como también toda documentación complementaria.

El entorno del sistema a desarrollar será principalmente académico, con posibilidad de adaptarse a otros tipos de proyectos. Se priorizará la facilidad de uso, la generación de reportes exportables y la versatilidad para que el software pueda aplicarse en distintos equipos y contextos de desarrollo.

**Análisis Técnico**

Actualmente, los equipos que desarrollan proyectos de software en la materia de Laboratorio de Desarrollo carecen de una herramienta unificada para la planificación y el registro de tiempos. Cada integrante suele organizar y registrar sus tareas de manera individual y con distintos criterios y herramientas (Notion, Jira, Clockify, Toggl Track), lo que genera falta de homogeneidad, dificultades para consolidar la información y problemas para evaluar el progreso real.

**Definición de problema:**

El proyecto ‘Kairos’ busca resolver la falta de una herramienta común y estandarizada para registrar los tiempos de las tareas realizadas por los estudiantes en proyectos de desarrollo de software. Esta carencia genera dificultades para estimar esfuerzos, evaluar avances y detectar retrasos, lo que impacta negativamente en la planificación y el control de las distintas etapas del proyecto.

**Características actuales del sistema**

No existe un sistema informático específico en uso actualmente.

**Descripción de procesos actuales**

El proceso de planificación y registro de tiempos actualmente, para los estudiantes de la carrera AdeS/LeS, están dados de manera manual, con la utilización de herramientas externas cómo las plataformas de registro de tiempos (ej: ‘Toggl Track’), o plataformas para planificar y gestionar tareas, (ej: Trello), entre otras. Una vez registrado los tiempos, se procede a utilizar plantillas de cálculos cómo hojas de excel para registrar estimaciones de esfuerzo.

**Requisitos detectados**

1. El sistema permitirá a los administradores registrar el nombre y email de los usuarios qué tendrán acceso al sistema.
2. El sistema permitirá a los administradores asignar los roles de los usuarios.
3. El sistema permitirá a los usuarios iniciar sesión con su cuenta de google
4. El sistema permitirá a los administradores crear proyectos.
5. El sistema permitirá a los administradores asignar los usuarios participantes de un proyecto.
6. El sistema debe permitir planificación de tareas, incluyendo estimación de tiempo y asignación de responsables.
7. El sistema permitirá añadir tareas nuevas a la lista de tareas del proyecto.
8. El sistema permitirá al líder de proyecto eliminar y modificar las tareas en la lista de tareas.
9. El sistema permitirá a los administradores añadir, modificar y eliminar categorías de tiempos (ej: Codificación).
10. El sistema debe permitir el registro de tiempos reales en el momento en que se realizan las actividades
11. El sistema debe poder comparar tiempos planificados con los reales, mostrando desviaciones.
12. El sistema debe permitir visualizar tareas por estado: nuevas, en ejecución, finalizadas, retrasadas
13. El líder de proyecto debe tener un panel de control con vista global del equipo y recibir alertas/notificaciones ante desviaciones o retrasos
14. El sistema debe permitir que una tarea pueda ser reasignada a otro miembro en caso de que el asignado no pueda completarla
15. El sistema debe permitir realizar exportaciones en distintos formatos (pdf,excel,alguna otra qué se les ocurra..)
16. El sistema debe permitir importar set de datos
17. El sistema debe tener una interfaz simple, clara e intuitiva (de uso rápido), para no interferir de manera negativa con el desarrollo del proyecto en proceso.
18. El sistema generará reportes en distintos formatos: tablas, resúmenes, gráficos, según el ítem a analizar. (tarea unitaria, semana, progreso histórico)
19. El sistema permitirá contar con un dashboard visual para el usuario qué tenga rol de líder de proyecto.
20. El sistema deberá permitir notificaciones en la plataforma o de manera externa (vía email).
21. El sistema debe garantizar la integridad de los datos registrados, evitando pérdidas o inconsistencias.
22. Debe permitir la continuidad de las tareas reasignando actividades a otros miembros si el responsable inicial no puede completarlas
23. El sistema debe mantener un historial de actividades y reportes para análisis posteriores
24. El sistema debe poder manejar simultáneamente a varios usuarios trabajando en un mismo proyecto sin pérdida de rendimiento.
25. El sistema debe contar con autenticación de usuarios para garantizar el acceso controlado, utilizando UARGFlow.

**Propuesta Técnica**

**Alcance**

* Planificación de tareas con asignación de responsables y tiempos estimados.
* Registro de tiempos reales de ejecución.
* Comparación entre tiempos planificados y reales.
* Panel de control con reportes (tablas, gráficos, dashboards).
* Notificaciones y alertas ante retrasos.
* Gestión de usuarios y roles (multiusuario, multiproyecto, multirol).
* Exportación e importación de datos en formatos estándar (CSV, PDF, Excel).

**Características**

* Aplicación web multiplataforma, accesible desde cualquier navegador.
* Arquitectura cliente-servidor con base de datos centralizada.
* Interfaz simple, clara y de uso rápido (criterio de usabilidad).
* Registro de tareas en pocos segundos, sin interrumpir el trabajo.  
  Posibilidad de integración con *UARGFlow* para autenticación.

**Participantes del desarrollo (Grupo NexTech):**

* Centurión Valeria
* Escalante Guillermo
* Maldonado Agustina
* Mendez Florencia
* Ulloa Gonzalo

**Casos de uso**

Los actores detectados son:

* Administrador del sistema: gestiona accesos y configuración general.
* Líder de proyecto: organiza tareas, asigna responsables, visualiza reportes y controla avances.
* Desarrollador (miembro del equipo): registra tiempos, actualiza estado de tareas y consulta su propio progreso.

Los casos de uso detectados son los siguientes:

1. Autentificarse. Se necesita que las personas estén registradas e inicien sesión con su cuenta de Google para poder utilizar el sistema.
2. Administrar acceso al sistema. Los administradores pueden registrar a los usuarios que tendrán acceso al sistema y seleccionar su rol (administrador, usuario estándar y espectador). También podrá quitar el acceso a usuarios ya registrados.
3. Administrar proyectos.El líder de proyecto crea proyectos, define iteraciones, gestiona miembros y modifica la información básica (nombre, descripción, fechas).
4. Planificar tareas.El líder crea tareas con nombre, descripción, tiempo estimado y responsable asignado.

**Planificación Estimada**

Se realizó una estimación del tiempo necesario para el desarrollo del sistema Kairos utilizando la metodología de Puntos de Caso de Uso (PCU) y considerando los casos de uso definidos previamente. Dado que a la fecha actual la definición detallada de todas las tareas aún no está completamente cerrada, esta estimación constituye una primera aproximación para orientar la planificación y permitirá ajustarse a medida que avance el desarrollo.

* Fin de la etapa de inicio: Este hito se da una vez definidas las bases para el proyecto de desarrollo de software.
* Fin de la etapa de elaboración – Iteración 1: Una vez refinados los detalles del proyecto para asegurar que se cumplen los requisitos y expectativas del cliente a medida que se avanza hacia las próximas iteraciones.
* Fin de la etapa de elaboración – Iteración 2: Definidos todos los aspectos necesarios para avanzar a la etapa de construcción.
* Fin de la etapa de construcción – Iteración 1: Finalizada la implementación de los casos de uso de mayor prioridad, y se realizan las pruebas correspondientes.
* Fin de la etapa de construcción – Iteración 2: Finalizada la segunda tanda de casos de uso y pruebas, y correcciones que hayan sido necesarias.
* Fin de la etapa de construcción – Iteración 3: Terminada la última tanda de casos de uso y pruebas.

**Propuesta Económica**

El desarrollo del sistema Kairos – Planificación y Registro de Tiempos se estima con un costo total de $12,5 millones ARS (aprox. USD 9.600), calculado en base al esfuerzo obtenido mediante la estimación por Puntos de Caso de Uso (PCU)

**Forma de pago:**

El pago podrá realizarse en tres etapas, vinculadas a hitos de avance:

* **30%** al finalizar la etapa de Elaboración.
* **40%** al finalizar la etapa de Construcción – Iteración 2.
* **30%** al entregar la versión final con documentación.

**Entregas del producto:**

* La entrega del Primer Prototipo Funcional tiene una fecha estimada entre el 24/09/25 al 10/10/25.
* La entrega final tiene cómo fecha estimada el 21/11/25.

**Soporte post-entrega:**

El grupo de desarrollo NexTech se compromete a brindar un período de soporte de 30 días posteriores a la entrega final, destinado a:

* Corrección de errores no detectados durante las pruebas.
* Asistencia en la instalación y despliegue del sistema.
* Capacitación básica para el uso de la aplicación (manual de usuario y guía rápida).

**Anexos**

Se anexa con el documento un resumen de la entrevista que fue realizada el día 26/08/2025.